# Histórico del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Agenda de reunión** |
| **Reunión de seguimiento del proyecto**  **Abril 9, 2023, 19:00 a 20:00 horas** | |
| **Misión de la reunión:**  **Revisar el estado de las tareas de la semana en curso, los riesgos, problemas y cambios del proyecto** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Notas** |
| T3.1.1-Diseño | La tarea está sin iniciar. |
| T3.1.2-Programación de código | La tarea está sin iniciar. |
| T3.2.3-Registro de pruebas | La tarea está sin iniciar. |
| T3.3.1-Seguimiento entre miembros del equipo,  T3.3.2-Memoria Proyecto (Histórico) | Las tareas se han realizado correctamente |
| *Seguimiento de riesgos* | **R1-El proyecto no se finaliza para la fecha estimada:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R2-Ausencia indefinida por un integrante:** Se a producido con fecha de finalización 9/4/2023  **R3-** **Desaparición del proyecto por fallo de disco duro:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en muy baja.  **R4-** **Aparición de problemas relacionados con AndroidStudio:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en alto. |
| *Seguimiento de problemas* | **P1- Ausencia indefinida por un integrante:** se da por iniciada y cerrada en la semana en curso. |
| *Seguimiento de cambios* | No se han producido cambios en la semana en curso. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Agenda de reunión** |
| **Reunión de seguimiento del proyecto**  **Abril 16, 2023, 19:00 a 20:00 horas** | |
| **Misión de la reunión:**  **Revisar el estado de las tareas de la semana en curso, los riesgos, problemas y cambios del proyecto** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Notas** |
| T3.1.1-Diseño | La tarea está realizada al 30%. |
| T3.1.2-Programación de código | La tarea está realizada al 25%. |
| T3.2.1-Manual de implantación | La tarea está realizada al 15%. |
| T3.2.2-Manual de usuario | La tarea está sin iniciar. |
| T3.2.3-Registro de pruebas | La tarea se está realizando correctamente |
| T3.3.1-Seguimiento entre miembros del equipo,  T3.3.2-Memoria Proyecto (Histórico) | Las tareas se están realizando correctamente todas las semanas |
| *Seguimiento de riesgos* | **R1-El proyecto no se finaliza para la fecha estimada:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R2-Ausencia indefinida por un integrante:** abierto y la probabilidad de producirse pasa de medio a bajo.  **R3-** **Desaparición del proyecto por fallo de disco duro:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en muy baja.  **R4-** **Aparición de problemas relacionados con AndroidStudio:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en alto. |
| *Seguimiento de problemas* | **P2-Retraso en “T3.2.2-Manual de usuario”** |
| *Seguimiento de cambios* | No se han producido cambios en la semana en curso. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Agenda de reunión** |
| **Reunión de seguimiento del proyecto**  **Abril 23, 2023, 19:00 a 20:00 horas** | |
| **Misión de la reunión:**  **Revisar el estado de las tareas de la semana en curso, los riesgos, problemas y cambios del proyecto** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Notas** |
| T3.1.1-Diseño | La tarea está realizada al 50%. |
| T3.1.2-Programación de código | La tarea está realizada al 40%. |
| T3.2.1-Manual de implantación | La tarea está realizada al 30%. |
| T3.2.2-Manual de usuario | La tarea está realizada al 20%. |
| T3.2.3-Registro de pruebas | La tarea se está realizando correctamente |
| T3.3.1-Seguimiento entre miembros del equipo,  T3.3.2-Memoria Proyecto (Histórico) | Las tareas se están realizando correctamente todas las semanas |
| *Seguimiento de riesgos* | **R1-El proyecto no se finaliza para la fecha estimada:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R2-Ausencia indefinida por un integrante:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R3-** **Desaparición del proyecto por fallo de disco duro:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en muy baja.  **R4-** **Aparición de problemas relacionados con AndroidStudio:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en alto. |
| *Seguimiento de problemas* | **P3-Reproduccion de sonido al clicar rápidamente la rueda:** No reproduce correctamente el sonido cuando se le clica la rueda. |
| *Seguimiento de cambios* | No se han producido cambios en la semana en curso. |